## Slide 1
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- 계획서 기반 시스템 개선 및 개발 - Ubuntu 서버 무선 Lan 설치 (드라이버 설치하여 탐색 확인)
이지은
10/28 11/02
11/11 11/30
100% 50%
- Ubuntu 서버 무선 Lan 설치 (드라이버 설치하여 탐색 확인) - 주간보고 System 활용 후 피드백 수렴 및 보완 - 유효성 검사 강화 - 편의성 추가
11/30 11/18
11/02 11/11
이지은

## Slide 2
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- [E-BIZ] e-Biz 거래처 정보화면 개선 - [E-BIZ] 사후적립 통제기준 변경 - [E-BIZ] 납품보류 해제요청 기능 추가 - [E-BIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [E-BIZ] ISIMS E-BIZ 전환 보완 - [E-BIZ] 주유원복 구매 주문취소 기능 수정 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(권한부여) 16건 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(개인계정) 5건
e-Biz /계정관리 이여진
07/04 10/07 07/25 07/21 10/31 11/09 10/19 11/07 11/07
12/01 11/17 --- --- 11/30 11/09 11/30 11/11 11/11
95% 90% --- --- 0% 11/09 20% 10/28 10/28
- [E-BIZ] e-Biz 거래처 정보화면 개선 - [E-BIZ] 사후적립 통제기준 변경 - [E-BIZ] 납품보류 해제요청 기능 추가 - [E-BIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [E-BIZ] ISIMS E-BIZ 전환 보완 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서 상시 처리
12/01 11/17 --- --- 11/30 11/10 11/18
07/04 10/07 07/25 07/21 10/31 10/19 11/14
e-Biz /계정관리 이여진

## Slide 3
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- [PRM] 영업시설물 지원 시스템 개발 - [PRM] 거래처 저유소 실 수송거리 측정 추가 보완 - [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화
RPM /S-ERP /BI-EDW 남대현
10/12 10/25 10/07
10/31 11/15 11/30
88% 95% 50%
- [PRM] 영업시설물 지원 시스템 개발 - [PRM]저유소에서 거래처간 T/T 실 수송거리 측정 자동화 - [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화
10/31 11/15 11/30
10/12 10/25 10/07
RPM /S-ERP /BI-EDW 남대현

## Slide 4
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
HR 김예린
-[HR] New Healthcare Program 비용 신청서 신규 개발 요청
12/15
11/26
HR 김예린

## Slide 5
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 - [e-Pro] 유조차량 도색업체 일부(5개사) 종전가 대금지급을 위한 시스템 단가 변경 - [e-Pro] RQ220900484 견적비교 오류 수정 - [e-Pro] 업체등록정보 MRO 값에 대한 이슈 확인및 문제점 수정 작업
e-Pro /PPS 노승표
11/07 11/10 11/09 11/01
11/11 11/11 11/09 11/18
11/11 11/11 11/09 70%
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] 집중휴가로 발생하는 담당자 이관업무 개선 – oracle procedure 개발 -with 박선미사원 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동결재선 수정
12/31 11/11 11/18
06/13 08/17 10/07
e-Pro /PPS 노승표

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[BC] SAP 시스템 정기 모니터링 [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 [BC] BW운영 HANA DB서버 Disk Fault에 따른 서비스 점검 및 모니터링 작업 업무지원 [BC] ERP/HCM 기존 배치잡 중시 및 삭제 작업(ZBW_CRM_PRICE_01 외 3건) [BC] 2022년 하반기 DR 재해복구 모의훈련 [BC] ERP운영 SAP 원격지원을 받기 위한 Saprouter Open 재설정작업 [BC] ERP/HCM 접속 사용자 SAP GUI 접속 문제로 원격 업무지원(인천저유소 외 2건)
BC 박남신
11/08 11/08 11/01 11/10 11/08
11/10 11/09 11/10 11/11 11/11
11/10 11/09 11/10 11/11 11/11
[BC] SAP 시스템 정기 모니터링 [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
11/21
11/15
BC 박남신

## Slide 7
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- [RPA] A11 사전점검 수기 발송 - [RPA] 179pc & 209pc 재부팅 - [RPA] A11 회계 지급 재수행 - [RPA] A11 외화 지급 수기 승인 - [RPA] 자가 수송비 오류 확인 - [RPA] 사전점검 메일 미발송 확인 및 수기 발송 - [RPA] 사전점검 변수 및 딜레이 수정 - [RPA] 자가 수송비 재수행 및 모니터링 - [RPA] A11 회계 지급 재수행 - [RPA] A11 외화입금내역 작업 스케줄 비활성화 - [RPA] 나프타 수입부과금 오류 메일 누락자 추가 - [RPA] Daily Report 논의 - [RPA] P&I팀 작업 메일 수신자 변경 - [계정관리] 계정 확인 및 수정 - [RPA] 사전점검 수기 발송 - [RPA] 사전점검 수기 발송 - [RPA] Daily Report 테스트 및 수정
RPA /전자계약관리 박선미
11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/09 11/10 11/11 10/17
11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/09 11/10 11/11 11/18
11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/09 11/10 11/11 90%
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙대사 로직 일부 수정요청 - [RPA] 기본 브라우저 크롬 적용 대응 - [RPA] Daily report 테스트 - [RPA] A11 179PC RPA 테스트
11/18 12/31 --- 11/18 12/31
11/14 06/02 06/24 10/17 08/10
RPA /전자계약관리 박선미

## Slide 8
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- [ASM] ITSM-84434 재배포 변경 - [ASM] ITSM-84887 변경 결과 - [ASM] ITSM-85057 작업유형 변경으로 삭제 - [ASM] ITSM-83746 변경 결과 - [ASM] ITSM-85140 변경 결과 - [ASM] ITSM-85182 변경 결과 - [ASM] ITSM-85171 변경 결과 - [ASM] ITSM-85232 변경 결과 - [ASM] ITSM-85307 견적서 삭제 - [ASM] JIRA 정기 점검 - [ASM] JIRA CROWD 계정 정리 - [ASM] 공수 시간 자동화 테스트 - [ATSS] 판교 저유소 ATSS 설치 지원 및 차량실행별현황 지도 복구 - [ATSS] 관제 데이터 점검 회의 - [ATSS] 관제 누락 데이터 점검 - [ATSS] 한진운수 ATSS 설치 지원 - [Mobile] db 세션 풀 증가 및 접속 지연 시 세션 삭제 소스 반영
ASM /Mobile /ADMIN관리 /ATSS 박민우
11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/10 11/10 11/10 11/11 11/08 11/09 11/07 11/07 11/08 11/09 11/11 11/08
11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/10 11/10 11/10 11/11 11/08 11/09 11/11 11/10 11/08 11/09 11/11 11/08
11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/10 11/10 11/10 11/11 11/08 11/09 80% 11/10 11/08 11/09 11/11 11/08
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] 공수 시간 자동화 테스트
11/18 11/18
11/14 10/14
ASM /Mobile /ADMIN관리 /ATSS 박민우